- projektni tim je na dnu jer je to projektna vertikala, a ovi sa strane nisu uvijek u projektu i također projektni ne mora biti u projektu

- kod materijala – on se ugradi u neki novi proizvod, a kod opreme mi imamo pola njene vrijednosti jer npr. Računalo koristimo pola godine kolko i traje projekt i 3. stvar je ljudski rad

- ako ostane višak novaca? (može se konzultirati sa sponzorom za još neki dodatan rad)

- strelice u planu se zovu put u projektu

- gantogram – prikaz aktivnosti u vremenu

Imena   
aktivnosti

t

- histogram – gledamo količinu resursa

t

komadi

- s-krivulja - kumulativno se dobiva, u novcima

t

Ukupni budžet

- u proračunu unaprijed uvijek gledamo veći datum kad gledamo kad će počet C u odnosu na A i B

- proračun unatrag - kad najkasnije mora završiti aktivnost A i B da bi C počela X dan => X-1 = LF (A) i LF (B)

- ako dobijemo neki početak u minusu znači da nam za tu fazu treba više vremena, ova druga se može izvršit neovisno

- kod svakog puta uvijek mora nakon završetka (dan 5) jedne aktivnosti sljedeći dan tek počet druga (dan 6)